Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июля 2012 года № 149

**Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Янаульский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Д. С. Головина.

Глава Администрации

И. Багаув

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

городского поселения

город Янаул

муниципального района

Янаульский район

ПРАВИЛА

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении город Янаул муниципального района Янаульский район (далее — автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (далее – Администрация) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Администрация осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждаются главой Администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. Для разработки проектов при необходимости в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан порядке привлекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года N 15/1, и с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог местного значения размер средств бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог, утвержденными Правительством Республики Башкортостан, Администрацией разрабатывается в пределах предусмотренных средств бюджета Республики Башкортостан сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

В случае, если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог размер средств бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт автомобильных дорог и межремонтными сроками, утвержденными Правительством Республики Башкортостан, Администрацией вносится предложения в пределах предусмотренных средств бюджета Республики Башкортостан об уменьшении протяженности автомобильных дорог, подлежащих ремонту, с включением в план разработки проектов или сметных расчетов участков автомобильных дорог, имеющих наибольшее превышение фактических межремонтных сроков над нормативными.

При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты являются основанием для распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных из бюджета Республики Башкортостан на финансирование расходов по ремонту и содержанию автомобильных дорог на текущий финансовый год, по объектам.

Распределение по объектам бюджетных ассигнований, предусмотренных из бюджета Республики Башкортостан на финансирование расходов по ремонту и содержанию автомобильных дорог, утверждается Администрацией.

В соответствии с таким распределением проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией и Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии с условиями заключенных контрактов на их выполнение.