**Администрация городского поселения город Янаул**

**муниципального района Янаульский район**

**Республики Башкортостан**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство городского поселения город Янаул на 2014-2016 годы» (приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район РБ.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Администрации И. БАГАУВ

 Приложение № 1

к Постановлению Администрации

городского поселения город Янаул

 от 07.11.2013 года № 392

1. **Муниципальная программа**

«Благоустройство территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на период 2014-2016 годы "

**Паспорт муниципальной программы**

"Благоустройство территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на период 2014-2016 годы "

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского  поселения город Янаул на период 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный  заказчик Программы | Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация городского поселения город Янаул; МУП ДОР; организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Основные цели Программы | -  совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;- повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;-Совершенствование эстетического вида городского поселения город Янаул;- активизации работ по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий-повышение общего  уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;- восстановление и реконструкция уличного освещения;- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы |  2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансированияПрограммы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2014 – 2016 годах – 108521595,86 тыс. рублей,  в том числе:2014 год - 28858400,02015 год- 34742700,02016 год- 34909200,0средства местного бюджета – тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;- улучшение состояния территорий городского поселения город Янаул;- привитие жителям города Янаул любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения город Янаул;- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;- предотвращение от укусов клещей, бродящих животных население города;- совершенствование эстетического состояния территории;- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в городе;- создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей поселения;- предотвращение сокращения зелёных насаждений;- увеличение количества высаживаемых деревьев;- увеличение площади цветочного оформления.  |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия городского поселения город Янаул, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию ее инженерной инфраструктуры.

Серьезную озабоченность вызывают благоустройство и санитарное содержание сверхнормативных дворовых территорий и инженерной инфраструктуры поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 54% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, постоянно возникают несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов, которые постоянно ликвидируются, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории городского поселения город Янаул;

Для решения проблем по благоустройству  поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

**2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения**

***2.2.1. Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения, в недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

***2.2.2. Уличное освещение***

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория города.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и его реконструкции, строительство новых сетей уличного освещения в новых микрорайонах.

***2.2.3. Благоустройство территории***

Благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые площадки, места отдыха, санитарное содержание дворовых территорий, прибрежные зоны рек Янаулка и Шудек.

Санитарное содержание города вывоз снега и мусора с улиц города, вырубка старых деревьев и кустарников, откос сорной растительности, отстрел и утилизация бродящих животных, установка новых и ремонт старых скамеек в скверах и парках города, разметка улиц города, посадка и содержание цветников, декоративная подрезка кустарников, окультуривание дополнительных площадей в городе.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Дератизация общественных мест.

**2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем** **благоустройства поселения**

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей  на улицах и во дворах, в небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014 - 2016 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство городского поселения город Янаул «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий городского поселения город Янаул;

- Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения;

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;

- Совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения и реконструкции систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего  уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по содержанию и  совершенствованию систем освещения городского поселения город Янаул;

3.2. Проведение конкурсов на звание  «Лучший цветник», «Лучшее домовладение», «Лучшая улица», «Образцовый дом», «Образцовый двор», мероприятий «Праздник улицы»; конкурс на лучшее оформление элементами малой архитектуры; на лучшее оформление элементами световой иллюминации, снежными фигурами.

Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

 Таблица  1

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование****направлений    использования средств программы** | **2014** | **2015** | **2016** | **итого** |
| **1** | **Благоустройство:** | 19459442,0 | 34742700,0 | 34909200,0 |  |
| 1.1 | Уборка и содержание территории городского поселения города Янаул: - содержание улиц: очистка отмусора, выкашивание сорной растительности, ликвидация несанкционированных свалок;- содержание дорог: планировка, гравирование. | 8149,0 | 10200,0 | 11700,0 | 30049,0 |
| 1.2 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 6900,0 |
| 1.3 | Озеленение города(обрезка сухих деревьев, полив и посадка зеленых насаждений, побелка деревьев, посев газона, содержание цветников)  | 1890,0,0 | 3569897,36 | 4399470,42 | 10062609,78 |
| 1.4 | Содержание мостов | 340,3 | 340,3 | 340,3 | 1020,9 |
| 1,5 | Ремонт мостов | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.6 | Укладка и содержание водосточных труб | 1434,0 | 1434,0 | 1434,0 | 4302,0 |
| 1.7 | Содержание кладбища | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 1380,0 |
| 1.8 | Отлов и усыпление бродячих собак | 193,2 |  193,2 |  193,2 | 579,6 |
| 1.9 | Ремонт тротуаров улиц города | 358,0 | 360,0 | 360,0 | 1078,0 |
| 2,0 | Содержание и ремонт автомобильных остановок и павильонов города | 398,0 | 398,0  | 398,0  | 1194,0 |
| 2.1 | Дорожная разметка улиц | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 1344,0 |
| 2.2 | Уборка, погрузка, вывоз снега, обработка противогололедным материалом | 4661,5 | 4661,5 | 4661,5 | 13984,5 |
| 2.3 | Конкурс «Праздник улицы» | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 2.4 | Конкурс «Лучший цветник» | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 285,0 |
| 2.5 | Установка и содержание дорожных знаков | 798,2 | 800,0 | 800,0 | 2398200 |
| 2.6 | Дератизация общественных мест 60 га\*1150=69000 руб | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 207,0 |
| 2.7 | Установка и вырезка ледяных фигур | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| **2.8** | **Обслуживание технических средств организации дорожного движения, включая светофорные объекты** | 869440,0 | 926823,04 | 926823,04 | 2723086,08 |
|  2.9 | Пожарная безопасность (гидранты) 10шт.\*10 тыс.руб. | 100,0 |  |  |  |
| 3.0 | Прочие расходы по благоустройству | 5000,0 |  |  |  |
| **2** | **Приобретение дорожных знаков. Светофорного объекта.** | 100,0 | 912,0 | 912,0 | 2736,0 |
| **3** | **Оплата потребления электроэнергии (уличное освещение)**  | 6000,0 | 7995,0 | 8522,7 | 22517,7 |
| **4** | **Реконструкция сетей уличного освещения** | 200,0 | 512,0 | 0 | 712,0 |
| **5** | **Проект организации «Безопасность дорожного движения»****122 ул.\*10 тыс. руб.** | 1220,0 | 500,0 | 500,0 | 2220,0 |
|   | итого | 32098882,0+ 300,032398882,0 | 36582720,40 | 39539993,46 | 108521595,86 |

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского поселения город Янаул

Исполнитель Программы - Администрация городского поселения город Янаул ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий,  их экологической безопасности.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения город Янаул.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  поселения  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень обеспечения поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками.

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

Бюджетная эффективность программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле :

Э бюд. =  Фф/Фп\*100%, где

Э бюд бюджетная эффективность программы

Фф – фактическое использование средств

Фп – планируемое использование средств

Критерии оценки эффективности:

От 0 до 30% - программа не эффективная;

От 30% до 50% - программа низкоэффективная;

От 50% до 100% - программа эффективная